ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     20.09.2010 г.        №     959

г. Красноуфимск

Об  утверждении муниципальной комплексной  программы  «Обеспечение   безопасности  дорожного движения на  территории  городского округа Красноуфимск  на 2010-2015  годы   .

В  целях  реализации на  территории городского  округа  Красноуфимск  вопросов  местного  значения в части   дорожной  деятельности в  отношении автомобильных дорог  местного   значения в границах  городского округа, проведения работ по предупреждению  детского дорожно-транспортного  травматизма, сокращению очагов возникновения ДТП и потенциально опасных мест их возникновения, оптимизации расходов бюджета на дорожную  деятельность,  на основании  федерального  закона   № 196-ФЗ от 10.12.1995 г.  «О безопасности дорожного  движения»,    руководствуясь ст. 28,  48 Устава городского округа Красноуфимск.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную комплексную программу  «Обеспечение  безопасности дорожного движения  на  территории  городского  округа  Красноуфимск  на 2010-2015 годы» ( см. приложение)

2.   Настоящее  постановление  опубликовать в газете «Вперед»

3.  Настоящее постановление вступает в законную  силу с момента  опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск  по жилищной политике и городскому хозяйству Стахеева Г.Т.

Глава городского округа Красноуфимск                                         А.И. Стахеев

Приложение  к постановлению

Главы  городского  округа  Красноуфимск

№__959__от_20.09.2010  г.

Муниципальная комплексная  программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуфимск на 2010-2015 годы»

г. Красноуфимск

Паспорт  программы.

| Наименование программы | Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуфимск на 2010-2015 годы.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения» Постановление Правительства РФ № 100 от 20.02.2006 г. «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения» в 2006-2012 г.г.» Постановление Правительства Свердловской области № 809 от 30.07.2008 г. «Об утверждении областной государственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области на 2009-2011 годы.» |
| Разработчик программы | Администрация городского округа Красноуфимск |
| Исполнители программных мероприятий | Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» ОМС «Управление образования в городском округе Красноуфимск» |
| Сроки реализации программы | 2010-2015 годы |
| Цель программы | Улучшение состояния объектов уличной дорожной сети г. Красноуфимск, оптимизация скоростных режимов движения транспорта, повышение уровня правосознания граждан и подрастающего поколения. |
| Задачи программы | Проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, повышению уровня безопасности перевозок пассажиров на территории городского округа Красноуфимск, совершенствованию технических средств организации и регулирования дорожного движения, повышению безопасности движения транспортных средств общего пользования, сокращению детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Ожидаемые результаты | Снижение количества ДТП и предпосылок к ним, снижение количества ДТП с участием детей, улучшение состояния объектов уличной дорожной сети на территории городского округа Красноуфимск, снижение расходов граждан и юридических лиц на содержание а.транспортных средств, снижение вредных выбросов загрязняющих веществ а.транспортом. |
| Финансовое обеспечение программы | Финансовое обеспечение программы предусмотрено из местного бюджета, а также из бюджета Свердловской области |
| Организация контроля за исполнением программы | Управление программными мероприятиями осуществляется муниципальным учреждением «Служба единого заказчика», ОМС «Управление образованием в городском округе Красноуфимск» Контроль за выполнением программы осуществляет Администрация городского округа Красноуфимск |

Введение.

1. Муниципальная  комплексная  программа «Обеспечение безопасности дорожного  движения на  территории  городского  округа  Красноуфимск на 2010-2015 годы», ( далее программа) разработана   для реализации  мероприятий  в области   организации  дорожного движения  и направлена на сокращение  детского  дорожно-транспортного  травматизма, сокращение  количества  ДТП и предпосылок к ним,  совершенствование  технических средств  организации и регулирования  дорожного  движения, повышение  безопасности  движения  транспортных  средств  общего  пользования, улучшения  содержания и благоустройства уличной  дорожной  сети  городского  округа  Красноуфимск , строительства и обустройства  тротуаров, пешеходных переходов, предотвращение   дорожных  заторов, оптимизацию  скоростных  режимов  движения  на  участках  уличной  дорожной  сети , организацию   стоянок транспортных  средств.

Механизмы реализации программы

2.  Настоящая программа  разработана с учетом  плановых мероприятий, проводимых в течении календарного года с учетом  климатических условий и проводимого учебного года в образовательных учреждениях.

Реализация мероприятий  предполагается  путем  проведения  дополнительных   занятий   в    учреждения дошкольного образования и образовательных  учреждениях,  путем  выбора подрядных организаций, силами которых  технические  мероприятия данной программы, включенные в план муниципального  заказа по МУ «Служба единого  заказчика», будут  выполнены  в текущем  финансовом  году.   Также предполагается    ежегодная     проверка  результатов выполнения  плановых мероприятий и  по мере необходимости  корректировка  указанной  программы.

Финансовое обеспечение  программы

- Финансовое обеспечение мероприятий  программы  осуществляется из внебюджетных источников, а также из бюджета городского  округа  Красноуфимск и  бюджета Свердловской  области в пределах плановых  лимитов расходных обязательств, а также за счет дополнительного финансирования  при наличии источников.

Общий  объем  финансовых средств, необходимых на  реализацию мероприятий  настоящей  программы составит   122 196,12  тыс.  руб., в том числе  расходы местного бюджета  116 218,1  тыс.  руб., расходы  бюджета  субъекта  федерации    5 360,96  тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий

4. Исполнителями   мероприятий настоящей программы  являются:

-учреждения  дошкольного образования  и образовательные учреждения  городского округа  Красноуфимск  совместно с Красноуфимским  отделом ГИБДД,

-организации, осуществляющие   изготовление  и  установку  светофорного  оборудования,  дорожных  знаков, выполнение работ  по нанесению  дорожной  разметки,

-организации, осуществляющие проведение работ по   ремонту и содержанию уличной   дорожной  сети  по итогам  проведенных  открытых конкурсов и аукционов,

-организации, осуществляющие   разработку,  изготовление, установку социально-значимой  рекламы  и печатной  продукции,

-организации, осуществляющие  строительство зданий   сооружений,  стояночных  площадок и остановочных  комплексов.

Результаты, которые  предполагается  достичь  в ходе  выполнения  настоящей   программы.

5. В ходе   выполнения  настоящей  программы  предполагается  достичь  следующих  результатов:

-Улучшение   состояния  уличной  дорожной  сети  и транспортной  инфраструктуры  на  территории городского  округа  Красноуфимск,

-Совершенствование технических средств  регулирования  и организации  процесса  движения  транспорта по уличной дорожной сети городского  округа  Красноуфимск.

-Повышение  уровня  правосознания граждан и подрастающего   поколения  .

Целевые  значения  критериев  эффективности  программных  мероприятий по безопасности  дорожного  движения по годам  в период  реализации программы.

| Наименование критерия | Годы реализации программы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Сокращение количества ДТП по причине неудовлетворительного состояния дорожных условий (НДУ) в сравнении с 2009 г., ед. план/факт | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП в сравнении с 2009 г., чел. План/факт | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Сокращение количества детей, пострадавших в ДТП в сравнении с 2009 г., чел. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Снижение жалоб пешеходов на отсутствие или плохое состояние тротуаров, % | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Повышение средней эксплуа тационной скорости движения транспортных средств общего пользования, км./час | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Снижение вредных выбросов в атмосферу транспортом, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Период  действия настоящей  программы.

7. Выполнение  настоящей  программы  начинается с 01.01.2010 г. и  завершится  31.12.2015 г.

Приложение 1 к муниципальной  целевой  программе

«Повышение безопасности дорожного движения

в городском  округе Красноуфимск на 2010-2015 годы»

Организационные  мероприятия по реализации   муниципальной  целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском  округе  Красноуфимск на 2010-2015 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансовых средств тыс. руб. | Источник финансирования | Период реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М.Б. | О.Б. | Вне бюджет. источ ники | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Приобретение необходимой печатной продукции для организации занятий по изучению детьми правил дорожного движения | 874,11 |  | * | * |  | 874,11 |  |  |  |  | ОМС «Управление образованием в городском округе Красноуфимск» |
| 2. | Приобретение комплектов обмундирования для отрядов ЮИД (юных инспекторов движения) | 200,0 | * |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | ОМС «Управление образованием в городском округе Красноуфимск» |
| 3. | Приобретение необходимого инвентаря и комплектация автогородков в образовательных учреждениях для обучения детей правилам дорожного движения. | 874,11 |  | * |  |  | 874,11 |  |  |  |  | ОМС «Управление образованием в городском округе Красноуфимск» |
| 4. | Ввести в планы внеклассных занятий в школах города встречи с работниками ГИБДД для формирования у учащихся рефлекторных навыков правильного поведения на дорогах общего пользования. | - | - |  |  | * | * | * | * | * | * | ОМС «Управление образованием в городском округе Красноуфимск» ГИБДД |
| 5. | Выделить необходимые финансовые средства на оплату поездок на слеты юных инспекторов движения (ежегодно) | 180,0 | * |  | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ОМС «Управление образованием в городском округе Красноуфимск» |
| 6. | Выделить необходимые финансовые средства на приобретение призов для награждения детей, отличившихся в знании правил дорожного движения | 180,0 | * |  | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ОМС «Управление образованием в городском округе Красноуфимск» |
| 7. | При проведении летней оздоровительной кампании в ОУ города и загородных оздоровительных лагерях организовать проведение тематических занятий для закрепления у детей навыков безопасного поведения на улице | - | - | - |  | * | * | * | * | * |  | ОМС «Управление образованием в городском округе Красноуфимск», ГИБДД |
|  | ИТОГО: | 2308,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из местного бюджета | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из областного бюджета | 1311,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вне бюджетные источники | 617,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной  целевой  программе

«Повышение безопасности дорожного движения

в городском  округе Красноуфимск на 2010-2015 годы»

Технические мероприятия по реализации муниципальной  комплексной  программы «Обеспечение  безопасности  дорожного   движения  в городском округе Красноуфимск  на 2010-2015 годы».

| № П\П | Наименование мероприятия | объем | Необходимый объем финансирования Тыс. руб. | Ист. Финанс. | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М.б. | О.б. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Замена дорожного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | На перекрестке ул. Чкалова-Транспортная с устройством водостока | 1000 м. кв. | 5 500,0 | * |  | * |  |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 1.2 | На ул. Ухтомского(от Никитинской до РЦ «Космос» | 11 000 м. кв. | 11 440,0 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 1.3 | На ул. Советской (от Мизерова до Никитинской) | 21 450 м. кв. | 22 308,0 | * |  |  |  |  | * |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 1.4 | На улице Мизерова (от Манчажской до Энгельса, подход к мосту через р. Уфа) | 3 500 м. кв. | 3 640,0 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 2. | Капитальный ремонт дорожного полотна с асфальтированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ул. Пушкина (от Тургенева до Добролюбова) | 1 920 м. кв. | 2 102,0 | * |  |  |  |  | * |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 2.2 | Ул. Добролюбова (от Пушкина до Стрелочников) | 2 790 м. кв. | 3 055,0 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 2.3 | Ул. Стрелочников (от Добролюбова до конца автобусной остановки) | 900 м.кв. | 985,5 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 2.4 | Ул. Волжская (от базы ОАО «Гипатрон» до ул. Северная) | 5 440 м. кв. | 5 431,0 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 2.5 | Ул. Северная (от Волжской до Механизаров) | 4 900 м.кв. | 5 365,0 | * |  |  |  |  |  |  | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3. | Строительство пешеходных тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По ул. Механизаторов | 570 м. кв. | 416,7 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3.2 | По ул. Артинская от базы Зап. Эл. Сетей до мкр. Соболя) | 1 650 м.кв. | 957,9 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3.3 | По ул. Азина | 2 400 м.кв. | 1 359,8 | * |  |  |  |  | * |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3.4 | По ул. Волжской (от Ачитской до Северной) | 1 100 м.кв. | 957,9 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3.5 | По ул. Майской (от ж.д. № 22 до конечной остановки М. № 3) | 1 600 м. кв. | 1 359,8 | * |  |  |  |  |  |  | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3.6 | По ул. Челюскинцев (от Моста через р. Сарга до Рабочей молодежи) | 402 м.кв. | 450,0 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3.7 | По ул. Рабочей молодежи (от Челюскинцев до Вайнера) и по ул. Вайнера (от Рабочей молодежи до ул. Щорса) | 723 м.кв | 528,3 | * |  |  |  |  | * |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3.8 | По ул. Пушкина (от маг. «Козерог» до ул. Чайковского) | 1 834 м. кв. | 1 351,4 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 3.9 | По ул. Буткинская (от ж. дома № 17 до ж.дома № 45 | 1 125 м.кв. | 822,0 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 4. | Ремонт и строительство асфальтированных пешеходных тротуаров в черте города (по 1 км. в год) | 15 000 м. кв. | 16 440,0 | * |  |  | * | * | * | * | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5. | Обустройство остановок общественного транспорта типовыми укрытиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Остановка по ул. Азина (у поста ГИБДД) | 1 шт. | 64,8 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.2 | Остановка по ул. Ленина (ост. «Трескова») | 1 шт. | 70,5 |  |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.3 | Остановка по ул. Ленина (ост. «Куйбышева» | 2 шт. | 150,0 | * |  |  |  |  | * |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.4 | Остановка по ул. Трескова (ост. «Лагерная») | 1 шт. | 80,0 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.5 | Остановка по ул. Озерная (ост. маг. «39 меридиан» -четная и нечетная сторона) | 2 шт. | 129,6 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.6 | Остановка по ул. Озерная (ост. у центр. офиса Сбербанка) | 1 шт. | 70,5 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.7 | Остановка по ул. Озерная (ост. у ж.дома № 63) | 1 шт. | 70,5 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.8 | Остановки по ул. Горького (ост. напротив Ж.Д. поликлиники) | 2 шт. | 150,0 | * |  |  |  |  | * |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.9 | Остановка по ул. Пушкина (ост. напротив маг. «Козерог») | 1 шт. | 80,0 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.10 | Остановки по ул. Пушкина (ост. по четной и нечетной сторонам ул. Пушкина перед перекрестком с ул. Рябиновая) | 2 шт. | 160,0 | * |  |  |  |  |  | * |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.11 | Конечная остановка «Ул. Решетникова» | 1 шт. | 85,0 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.12 | Остановки по ул. Горького (по четной и нечетной сторонам напротив школы № 2) | 2 шт. | 180,0 | * |  |  |  |  |  |  | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.13 | Остановка по ул. Горького (у ж.дома № 2) | 1 шт. | 75,0 | * |  |  |  |  | * |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.14 | Остановки по ул. Транспортная (ост. у перекрестка с ул. Московская) | 2 шт. | 140,3 | * |  | * | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.15 | Остановка по ул. Манчажская (ост. у Д.С. № 16) | 1 шт. | 70,5 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.16 | Остановки по ул. Челюскинцев (ост. напротив ж.дома № 11) | 2 шт. | 140,0 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.17 | Остановки по ул. Вайнера (ост. напротив ж.дома № 14 | 2 шт. | 140,0 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 5.18 | Остановка по ул. Декабристов (ост. напротив ж.дома № 25) | 1 шт. | 85,0 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 6. | Строительство новых посадочных площадок для общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Посадочная площадка на четной стороне ул. Манчажская (ост. у Д.С. № 16) | 1 шт. | 80,0 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 6.2 | Посадочная площадка по ул. Горького (ост. у ж.дома № 2) | 1 шт. | 90,0 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 6.3 | Посадочные площадки по ул. Горького (ост. напротив школы № 2) | 2 шт. | 170,0 | * |  |  |  |  | * |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 6.4 | Посадочные площадки по ул. Челюскинцев (ост. напротив ж.дома № 11) | 2 шт. | 150,0 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 6.5 | Посадочные площадки по ул. Вайнера (ост. напротив ж.дома № 14 | 2 шт. | 150,0 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 6.6 | Посадочная площадка по ул. Декабристов (ост. напротив ж.д. № 25) | 1 шт. | 85,0 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 7. | Проведение ямочного ремонта (по акту обследования) | 3 260 м. кв. | 16 300,0 | * |  | * | * | * | * | * | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 8. | Замена дорожных знаков (ежегодно) | 70 шт. | 2 500,0 | * |  | * | * | * | * | * | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 9. | Установка новых дорожных знаков (ежегодно) | 40 шт. | 1 500,0 | * |  | * | * | * | * | * | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 10. | Организация новых пешеходных переходов с установкой знаков и дорожной разметки -знаки -дорожная разметка | 68 шт. 0,904 км. | 300 55,0 | * * |  | * * | * * | * * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 11. | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Нанесение дорожной разметки на имеющихся пешеходных переходах (ежегодно) | 2,06 км. | 500,0 | * |  | * | * | * | * | * | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 11.2 | Нанесение дорожной разметки на вновь обустраеваемых пешеходных переходах -на перекрестке Интернациональная –Куйбышева, -на перекрестке Мизерова-Манчажская, -На перекрестке Советская-Интернациональная, -на перерестке Ленина-Советская, -На перекрестке Советская-Свободы, - На перекрестке Кирова-Интернациональная, -На перекрестке Мизерова-Советская, -На перекрестке Транспортная-Чкалова-Ленина-Интернациональная | 0,075 км. 0,075 км. 0,085 км. 0,04 км. 0,075 км 0,01км 0,075 км. 0,06 км. | 5,0 5,0 6,2 3,4 5,0 0,9 5,0 5,0 | * * * * * * * * |  | * * * * * * * * |  |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 12. | Строительство новых светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | На перекрестке ул. Озерная-Свободы | 1 объект | 250,0 |  | * |  | * |  |  |  |  | Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Свердловской области «СМЭП» |
| 12.2 | На перекрестке ул. Советская-Рогозинниковых-Куйбышева | 1 объект | 350,0 |  | * |  | * |  |  |  |  | Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Свердловской области «СМЭП» |
| 12.3 | На перекрестках ул. Мизерова-Куйбышева | 1 объект | 200,0 |  | * | * |  |  |  |  |  | Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Свердловской области «СМЭП» |
| 12.4 | По ул. Мизерова (пешеходный у рынка) | 1 объект | 200,0 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 13. | Модернизация и устройство уличного освещения на пешеходных переходах | 20 объектов | 500,0 | * |  |  | * | * | * | * | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 14. | Организация и строительство новых автостоянок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Строительство стояночных площадок по ул. Рогозинниковых: -у городского парка, -в сквере у ж.дома № 24 | 1 площадка 1 площадка | 660,0 900,0 | * |  | * | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 15. | Строительство и ремонт дорожного ограждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | По ул. Советская | 0,815 км. | 1 118,9 |  |  | * | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 15.2 | По ул. Рогозинниковых (на выезде с ул. Саргинской) | 0,04 км. | 112,9 |  |  | * |  |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 15.3 | По ул. Артинской (от ул. Грибоедова до подстанции Зап. Эл. Сетей) | 0,7 км | 2 600,0 |  |  |  | * | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 15.4 | По ул. Пугачева (до повороте напротив а. разборки от ж.д. пеерезда) | 0,05 км. | 350,7 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 15.5 | По пер. Весенний (на повороте напротив а\мойки) | 0,01 км | 70,14 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 15.6 | По ул. Чкалова (перекрестке с ул. Транспортной (за выходом из под ж.д. моста), по ул. Ленина при выезде из под Ж.д. моста | 0,04 км. | 248,56 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 16. | Грейдирование и ремонт дорог с грунтовым покрытием (ежегодно по акту) | 3,5 км. | 3 000,0 |  | * | * | * | * | * | * | * | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 17. | Организация движения общественного транспорта по мкр. «Новый поселок» (организация одностороннего движения по ул. Уральской» |  | 250,0 |  | * |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 18. | Содержание мостового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Ремонт моста по ул. Никитинская | 1 объект | 250,0 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 18.2 | Ремонт моста по ул. Чапаева | 1 объект | 250,0 | * |  | * |  |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 18.3 | Ремонт моста в пос. Пудлинговый | 1 объект | 80,0 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 19. | Устройство водоотводных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Устройство трубы по ул. Грибоедова | 2шт\24 м. | 104,2 | * |  |  | * |  |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| 19.2 | Устройство трубы у школы № 1 (через ул. Октября перед пересечением с ул. Интернациональная | 1 шт.\12 м. | 65,2 | * |  |  |  | * |  |  |  | Красноуфимское муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
|  | ИТОГО : | 119887,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из местного бюджета | 115838,1 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из областного бюджета | 4 049,8 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |